

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **29.06.2023** | **пгт Ольга** | **№** | **463** |
| **Об утверждении муниципальной программы «1000 дворов» на территории Ольгинского муниципального округа на 2023-2025 годы»** | | | | |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па, постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 10.05.2023 № 286 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ольгинского муниципального округа», постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 12.05.2023 № 304 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ, действующих на территории Ольгинского муниципального округа», в целях реализации муниципальной программы «1000 дворов» в 2024 году на территории Ольгинского муниципального округа Приморского края, руководствуясь Уставом Ольгинского муниципального округа Приморского края, администрация Ольгинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «1000 дворов» на территории Ольгинского муниципального округа на 2023-2025 годы» (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации Ольгинского муниципального округа опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ольгинского муниципального округа.

Врио главы Ольгинского муниципального округа Е.Э. Ванникова

Утверждена постановлением администрации

Ольгинского муниципального округа

от 29.06.2023 г. № 463

Муниципальная программа

«1000 дворов» на территории

Ольгинского муниципального округа на 2023-2025 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы «1000 дворов» на территории Ольгинского муниципального округа на 2023-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «1000 дворов» на территории Ольгинского муниципального округа на 2023-2025 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ольгинского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства общественной территории Ольгинского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общественного пользования; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных общественных территорий – 2  Из них: количество благоустроенных детских и спортивных площадок – 0  2. Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте администрации, информационных досках в подъездах многоквартирных домов – 100%. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 1-й этап - 2023 год  2-й этап - 2024 год  3-й этап - 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет:  2023 год – 0 рублей;  2024 год – 5 528 694,65 рубль, из них: 5 473 407,70 рублей за счет средств краевого бюджета; 55 286,95 рубль за счет средств местного бюджета;  2025 год – 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | а) создание благоприятной среды обитания;  б) повышение комфортности проживания населения;  в) обеспечение доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| Оценка эффективности муниципальной программы | Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам её исполнения за отчётный финансовый год и в целом после завершения её реализации.  Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые показатели (индикаторы). Оценка эффективности производится путём сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с установленными Программой значениями. |

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие состояние на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

За период с 2019 по 2022 годы на территории Ольгинского муниципального округа в рамках региональной программы 1000 дворов благоустроено 21 дворовых и общественных территорий. Установлены детские и спортивные площадки в населенных пунктах округа. Проводилось устройство асфальтобетонного покрытия девяти дворовых территорий.

В настоящее время имеются территории, нуждающиеся в комплексном благоустройстве.

В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо совсем отсутствует), либо отсутствует , также отсутствуют места для парковки автомобилей (автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом), отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения (отсутствие детских площадок, площадок для занятием спортом), отсутствие малых архитектурных форм (лавочек, урн) не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Недостаточность дворового освещения или его отсутствие, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получению травм в ночное (темное) время суток).

К благоустройству дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий позволяет значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных пунктов округа, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические условия на придомовых территориях, в жилых домах.

Содержание жилищного фонда с дворовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ольгинского муниципального округа.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Таким образом, благоустройство дворовых территорий, отвечающее современным потребностям жителей Ольгинского муниципального округа, является одной из первоочередных задач.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортные условия для проживания граждан, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также комфортное современное «общественное пространство».

Принятие программы «1000 Дворов» на территории Ольгинского муниципального округа на 2023-2025 годы» позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность и улучшить условия проживания населения муниципального округа, так же поможет сформировать активную гражданскую позицию населения посредствам его участия в благоустройстве дворовых территорий, поможет обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия Муниципальной программы направлены на формирование благоустройство территории общего пользования.

Таблица1

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий

Ольгинского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя на | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения пгт. Ольга | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте администрации, информационных досках | % | 0 | 100 | 0 |

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель программы: повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ольгинского муниципального округа.

Основными задачами программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Ольгинского муниципального округа;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ольгинского муниципального округа.

Целевые индикаторы и показатели программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации программы.

К общим показателям (индикаторам) программы отнесены:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.;

- количество благоустроенных детских площадок, ед.;

- количество благоустроенных спортивных площадок, ед.

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Адресный перечень территорий, отобранных для благоустройства на территории Ольгинского муниципального округа по результатам конкурса «1000 Дворов» изложен в Приложении №1.

Перечень основных мероприятий программы изложен в Приложении №2.

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации программы включает в себя работу по следующим направлениям:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Раздел V. СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Муниципальной программы, приведены в [Приложении](#P1127) №2 к Муниципальной программе «1000 дворов» на территории Ольгинского муниципального округа на 2023-2025 годы».

Раздел VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является администрация Ольгинского муниципального округа:

На реализацию Муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Основными финансовыми рисками реализации Муниципальной программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части бюджета, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в результате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации Муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Ольгинского муниципального округа и Муниципальную программу.

Раздел VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет: на 2023 год – 0,0 рублей, на 2024 год – 5 528 694,65 рублей, на 2025 год – 0,0 рублей.

Из них:

- прогнозные средства, привлекаемые из Федерального бюджета на финансирование мероприятий программы: на 2023 год – 0,0 рублей, на 2024 год – 0,00 рублей, на 2025 год – 0,0 рублей.

- прогнозные средства, привлекаемые из бюджета Приморского края на финансирование мероприятий программы: на 2023 год – 0,0 рублей на 2024 год – 5 473 407,70 рублей, на 2025 год – 0,0 рублей;

- объем средств бюджета Ольгинского муниципального округа на финансирование мероприятий программы: на 2023 года – 0,0 рублей, на 2024 года – 55 286,95 рублей, на 2025 года – 0,0 рублей, в том числе:

а) на софинансирование мероприятий программы;

б) на выполнение мероприятий по проведению экспертиз смет на соответствие установленным нормативам на предмет корректности применения норм расходования материалов, трудозатрат, расценок, коэффициентов, учитывающих особенности производства работ, налогообложения.

Объем средств из бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц) - 0 рублей.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета на очередной финансовый год.

Раздел VII. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в 2023-2025 годах.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

«1000 дворов» на территории

Ольгинского муниципального округа

на 2023-2025 годы»

**Перечень объектов благоустройства и осуществляемые мероприятия**

|  |  |
| --- | --- |
| 2023 год | |
| - | - |
| - | - |
| 2024 год | |
| 1. Придомовая территория, ул. Дзержинского, 44 пгт. Ольга,  Ольгинского района Приморского края | Обустройство асфальто-бетонного покрытия, установка урн и скамеек |
| 2. Придомовая территория, ул. Первомайская, 9А пгт. Ольга,  Ольгинского района Приморского края | Обустройство асфальто-бетонного покрытия, установка урн и скамеек |
| 2025 год | |
| - | - |
| - | - |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

«1000 дворов» на территории

Ольгинского муниципального округа

на 2023-2025 годы»

**Перечень Программных мероприятий**

В рамках реализации Муниципальной программы планируется проведение комплекса работ за счет средств из краевого бюджета. Основной принцип мероприятий – адресный подход к решению обозначенных проблем. При разработке Муниципальной программы учитывалась потребность в различных формах благоустройства общественных территорий.

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | |
| наименование | | Ед. изм | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | | | 9 | |
| **Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования на 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Задача: Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | Количество благоустроенных общественных территорий  Доля благоустроенных общественных территорий | | шт.  % | | 0  0 | | | 2  100 | | | 0  0 | | Повышение общего уровня благоустройства общественных территорий | |
| всего | 0,00 | 5 528 694,65 | 0,00 | |
| КБ | 0,00 | 5 473 407,70 | 0,00 | |
| МБ | 0,00 | 55 286,95 | 0,00 | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. **Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте администрации |  | Всего | 0 | 2 | 0 |  | |  | |  | |  | | |  | | | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству | |
| КБ | 0 | 1 | 0 |
| МБ | 0 | 1 | 0 |