**Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия:**

**«Финансово-экономическая экспертиза проекта Постановления администрации Ольгинского муниципального округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие дорожной сети и ее содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа»»**

**Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:**

п. 2.4 плана работы Контрольно-счетного органа Ольгинского муниципального округа (далее - КСО ОМО) на 2025 год, распоряжение председателя КСО ОМО от 12.03.2025 № 14-р, письмо администрации Ольгинского муниципального округа Приморского края от 03.03.2025 № 913-1/7.

**Проверяемый период:** 2025 год.

**Цель экспертизы:** Проанализировать проект Постановления администрации Ольгинского муниципального округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие дорожной сети и ее содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 29.11.2023 № 932 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной сети и ее содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа» и прилагающие к нему документы на предмет соответствия действующему федеральному, краевому и местному законодательству.

По данному мероприятию оформлено Заключение № 2 от 17.03.2025.

По результатам указанного экспертно-аналитического мероприятия выявлены следующие недостатки и нарушения, требующие принятия мер для их устранения:

1. На территории Ольгинского муниципального округа действует муниципальная программа (далее - МП) «Комплексное развитие дорожной сети и ее содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа». Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа, ***соисполнитель – не указан.***

Однако, в приложении № 2 «План мероприятий по реализации программы «Комплексное развитие дорожной сети и ее содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа» на 2025 (очередной) год» в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник» указано ***Управление ЖКХ, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития и МКУ ХОЗУ.***

***Таким образом в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выявлена несогласованность информации в Паспорте МП и Приложении № 2 к Муниципальной программе.***

2. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что целевые показатели, используемые для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы сформированы только ***на 2024 – 2025 годы, тогда как срок реализации МП определен в один этап на период 2023 – 2027 годов.***

3. В представленном Проекте паспорта МП предусмотрен общий объём финансирования мероприятий МП в размере **130 388 836,97** рублей, из них на 2025 год – 51 230 952,01 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 28 984 624,83 рублей, за счет средств бюджета Ольгинского муниципального округа – 22 246 327,18 рублей, который соответствует решению Думы Ольгинского муниципального округа Приморского края от 28.01.2025 № 201-НПА «О внесении изменений в решение Думы Ольгинского муниципального округа от 17.12.2024 № 196-НПА «О бюджете Ольгинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», *но не соответствует объему, отраженному в текстовой части МП в разделе 7 «Обоснование объема финансирования мероприятий на реализацию программы, где общий объем планируется в сумме* ***130 388 306,97 рублей, что на 530 рублей меньше чем в Проекте паспорта МП*** *(по годам суммы отражены верно).*

***Оценить обоснованность запланированного объема финансирования мероприятий не представляется возможным, в связи с отсутствием финансово-экономических обоснований.***

4. К данной муниципальной программе предполагается реализация одной подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Ольгинского муниципального округа», (далее - Подпрограмма).

В разделе 8 текстовой части Подпрограммы отражены критерии эффективности реализации муниципальной Подпрограммы. Так критерий К3 имеет следующую формулировку: «Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации программы», критерий К4 имеет формулировку - «Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации программы».

В паспорте Подпрограммы по строке «Оценка эффективности муниципальной подпрограммы» критерий К3 имеет формулировку - «Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации программы», критерий К4 имеет формулировку - «Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры».

***Таким образом в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выявлена несогласованность показателей в паспорте Подпрограммы и в её текстовой части.***

5. При проведении экспертизы установлено, что в проекте Постановления в перечне нормативно-правовых документов, на основании которых сформирована муниципальная программа, ***отсутствует документ-основание Решение Думы Ольгинского муниципального округа Приморского края от 15.10.2024 № 348 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ольгинского муниципального округа Приморского края на период до 2030 года».***

6. Согласно разделу 1.8.6. «Транспортная инфраструктура» стратегии социально-экономического развития Ольгинского муниципального округа (далее – Стратегия) протяженность автомобильных дорог общего пользования в населённых пунктах составляет **114,412** км. В разделах 1.2. и 1.4. проекта МП протяженность автомобильных дорог общего пользования в населённых пунктах указана в размере **114,682** км. ***Расхождение составляет 0,270 км.***

7. При проведении экспертизы установлено, что задачи и ожидаемые результаты в Проекте муниципальной программы ***не в полной мере соответствуют задачам и ожидаемым результатам, отраженным в Стратегии:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Стратегия социально-экономического развития ОМО | Проект муниципальной программы |
| **Задачи** | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ольгинского муниципального округа.  2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно- транспортных происшествиях.  3. Улучшение транспортного обслуживания населения.  4. Уточнение принятых направлений развития транспортной инфраструктуры в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития округа.  5. Обеспечение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.  6. Обоснование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей.  7. Определение источников финансирования мероприятий программы на весь период реализации стратегии. | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ольгинского муниципального округа.  2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.  3. Улучшение транспортного обслуживания населения.  4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| Ожидаемые результаты | 1. Существенное улучшение транспортного обслуживания населения.  2. Ежегодное содержание, приведение в соответствие современным требованиям улично-дорожной сети Ольгинского муниципального округа.  3. Устройство пешеходных переходов на дорогах общего пользования.  4. Организация парковок, примыкающих к проезжей части.  5. Соответствие темпов развития транспортной инфраструктуры муниципального округа требованиям современного общества и бизнеса.  6. Создание комфортных условий для проживания, передвижения населения Ольгинского муниципального округа и ведения коммерческой деятельности представителям бизнеса.  7. Увеличение инвестиционной привлекательности Ольгинского муниципального округа. | 1. Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности Ольгинского муниципального округа.  2. Обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.  3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.  4. Повышение безопасности дорожного движения |

*Как видно из таблицы выше, представленный Проект муниципальной программы не взаимоувязан со Стратегией социально-экономического развития Ольгинского муниципального округа, что нарушает принципы единства и согласованности стратегического планирования.*

***Экспертиза установила противоречие между Проектом муниципальной программы и основным документом стратегического развития Ольгинского муниципального округа.***

8. В нарушение пункта 2.3. Раздела II и пункта 5.5. V Порядка №123 (Постановление администрации Ольгинского муниципального округа Приморского края от 04.03.2024 № 123 (в ред. от 31.07.2024) «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных программ Ольгинского муниципального округа») ***не предоставил пояснительную записку.***

9. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в нарушение пункта 3.1. раздела III Порядка 123 целевые показатели, используемые для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы ***сформированы только на 2024 – 2025 годы.***

КСО ОМО рекомендовал администрации Ольгинского муниципального округа (отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений -Разработчик) устранить выявленные нарушения и в срок до 01.04.2025 уведомить в письменной форме Контрольно-счетный орган Ольгинского муниципального округа о принятых по результатам рассмотрения настоящего заключения решениях и мерах (с приложением соответствующих подтверждающих документов).