|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Ольгинского муниципального района от 16.01.2023г. № 5 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Ольгинском муниципальном округе» на 2023-2025 годы

Паспорт

муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Ольгинском муниципальном округе» на 2023-2025 годы

| Наименование программы | Развитие коммунальной инфраструктуры в Ольгинском муниципальном округе» на 2023-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Ольгинского муниципального округа |
| Соисполнители программы | МКУ Культура и библиотеки Ольгинского округа, МКУ «Ольгинский ОНО», МКУ «ХОЗУ администрации Ольгинского муниципального округа». |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма № 1 «Чистая вода» на 2023-2025 годы; Подпрограмма № 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального округа» на 2023-2025 годы. |
| Цели программы | - Гарантированное обеспечение населения муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. - Организация в границах округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, ритуальных услуг. - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 4. Выполнение полномочий по организации обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в части создания мест (площадок) сбора ТКО; 5. благоустройство территории в границах округа. |
| Задачи программы | 1. Повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. 2. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, предотвращение промерзания сетей водоснабжения в осенне-зимний период на территории муниципального округа. 3. Внедрение в секторе водоснабжения муниципального округа современных технологий, обеспечивающих сокращение непроизводительных расходов воды. 4. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 5. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 7. Организация обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в части создания и содержания мест (площадок) сбора ТКО. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2023 - 2025 годы. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Мероприятия Программы признаются эффективными в случае достижения следующих показателей: 1. Капитальный ремонт водоводов в пос. Ракушка и Тимофеевка (2шт.) 2. Ежегодное снижение аварийности на объектах жизнеобеспечения на территории округа по данным ресурсоснабжающих организаций (10% в год по отношению к предыдущему году). 3. Ежегодное снижение количества жалоб граждан на качество предоставляемых услуг тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения (20% в год по отношению к предыдущему году), до 1 обращения в год; 4. Замена ветхих сетей систем жизнеобеспечения в размере 3 % от количества ветхих сетей в год. |
| Перечень основных мероприятий программы | Организационные мероприятия: - организации в границах муниципального округа электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; - расходы по содержанию водопроводного и канализационного хозяйства; 3. содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе проведение текущего и капитального ремонта объектов жизнеобеспечения и коммунальных сетей, замена ветхих коммунальных сетей; 4. мероприятия по организации и проведению отопительного периода; 5.создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории округа 6. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения). |
| Дополнительные мероприятия | - Поддержка муниципальных программ по благоустройству территории муниципальных образований в рамках Краевой Программы «1000 Дворов»; - Организация в границах округа ритуальных услуг и содержание мест захоронения; - Оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности; - Содержание объектов казны; - Мероприятия по благоустройству территории округа. |
| Объем и финансирования по годам | Общий объем финансирования программы составляет 57 581,98 тыс. руб., в том числе: 2023 год – местный бюджет 10 434,00 тыс. руб.; – бюджет Приморского края 3000,00тыс. руб.; 2024 год – местный бюджет 24 400,57 тыс. руб.; 2025 год – 19 747,41тыс. руб.; Объем финансирования подпрограмм корректируется ежегодно после принятия бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период. |

- Общая характеристика сферы реализации программы

Целью разработки программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного фонда, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

Основными задачами программы являются:

1. Повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

2. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, предотвращение промерзания сетей водоснабжения в осенне-зимний период на территории муниципального округа.

3. Внедрение в секторе водоснабжения, муниципального округа современных технологий, обеспечивающих сокращение непроизводительных расходов воды.

4. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

5. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7. Организация обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в части создания и содержания мест (площадок) сбора ТКО.

Принципы формирования программы:

системность – рассмотрение программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий программы друг на друга;

комплексность – формирование программы в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы.

Программа разрабатывается на период с 2021 по 2025 год.

Программа реализуется в один этап.

- Краткая характеристика муниципального образования

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь округа –  641 598 га;

Численность населения (2022) – 8,7  тыс. человек;

Общая площадь жилищного фонда (2022) – 86,6 тыс. кв. м;

Число источников :

теплоснабжения – 15,0;

электроснабжения (центров питания) – 0,0;

водоснабжения – 10,0;

газоснабжения – 0,0;

полигон бытовых отходов – 0,0;

Протяженность сетей:

тепловых в двухтрубном исчислении – 11,8 км;

электрических – 423,4 км;

газовых – 0,0 км;

водопроводных – 47,1 км;

канализационных – 28,3 км;

Нуждаются в замене, в общей протяженности сетей (2022):

тепловых в двухтрубном исчислении – 0,13 км;

электрических – 56,57 км;

газовых – 0;

водопроводных – 47,1 км;

канализационных – 28,3 км.

- Природные условия

Ольгинский муниципальный округ занимает площадь 641598 га.

Климат Ольгинского муниципального округа умеренный муссонный. Умеренный муссонный климат округа определяется его положением в зоне перехода материк - океан. Этим объясняется четко выраженная контрастная смена сезонных воздушных масс, обусловленная протеканием процессов, вызванных функционированием азиатских антициклонов и тропосферных фронтов.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 148 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,2 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет –15,7 градусов Цельсия, средняя температура июля – 21,0 градус Цельсия. Количество осадков за ноябрь - март составляет 135,0 мм, за апрель - октябрь – 675,0 мм.

При разработке программы учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

- Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Ольгинского муниципального округа и рассматриваемым в рамках программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение.

Водоснабжение муниципального округа на хозяйственно-питьевые нужды преимущественно осуществляется из водозаборных скважин, а также галерейного водозабора на р.Тумановка с. Веселый Яр с утвержденными запасами воды 2,2 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины – 8 шт.

Насосная станция II подъема – 2,0 шт.

Транспортировка воды в муниципальном округе осуществляется по водоводам общей протяженностью 47,1 км. Износ сетей составляет более 90,0%.

Подача питьевой воды обеспечивается деятельностью ООО «Восток» и МУП «ЖКХ Ольга» и составляет 0,499 тыс. куб. м/сут., в том числе:

населению – 0,182 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,016 тыс. куб. м/сут.

Водоотведение.

Протяженность канализационных сетей – 19,2км, в том числе:

главные канализационные коллекторы – 8,3 км;

уличная канализационная сеть – 5,8км;

внутриквартальная – 3,8 км;

внутридворовая – 1,3 км.

Существующие очистные сооружения в пгт Ольга находятся в разрушенном состоянии.

В сельских населенных пунктах очистные сооружения отсутствуют сброс условно очищенных сточных вод из многоквартирных домов осуществляется на рельеф местности.

Теплоснабжение муниципального округа осуществляет КГУП «Примтеплоэенрго». Установленная тепловая мощность теплогенерирующего оборудования составляет – 47,0 Гкал/ч.

Протяженность тепловых сетей составляет 11,8 км.

Цели программы

Гарантированное обеспечение населения муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; организация в границах округа электро-,   тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;  повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; выполнение полномочий по организации обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в части создания мест (площадок) сбора ТКО; благоустройство территории в границах округа.

Задачи программы

Повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям; повышение надежности функционирования систем водоснабжения, предотвращение промерзания сетей водоснабжения в осенне-зимний период на территории муниципального округа; внедрение в секторе водоснабжения, муниципального округа современных технологий, обеспечивающих сокращение непроизводительных расходов воды; инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; организация обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в части создания и содержания мест (площадок) сбора ТКО.

Целевые индикаторы и показатели программы

Мероприятия Программы признаются эффективными в случае достижения следующих показателей:

1. Капитальный ремонт водоводов в пос. Ракушка и Тимофеевка (2шт.)

2. Ежегодное снижение аварийности на объектах жизнеобеспечения на территории округа по данным ресурсоснабжающих организаций (10% в год по отношению к предыдущему году).

3. Ежегодное снижение количества жалоб граждан на качество предоставляемых услуг тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения (20% в год по отношению к предыдущему году), до 1 обращения в год;

4. Замена ветхих сетей систем жизнеобеспечения в размере 3 % от количества ветхих сетей в год.

Подпрограмма № 1

«Чистая вода» на 2023-2025 годы

- Паспорт

| Название подпрограммы | Чистая вода на 2023- 2025 годы (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ольгинского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Гарантированное обеспечение населения муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям; 2. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, предотвращение промерзания сетей водоснабжения в осенне-зимний период на территории муниципального округа; 3. Внедрение в секторе водоснабжения, муниципального округа современных технологий, обеспечивающих сокращение непроизводительных расходов воды; 4. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Проведение капитального ремонта водоводов (2 шт.); 2. Ежегодное снижение аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения на территории округа (10% в год по отношению к предыдущему году). 3. Ежегодное снижение количества жалоб граждан на качество предоставляемых услуг водоснабжения, водоотведения (20% в год по отношению к предыдущему году), до 1 обращения в год; 4. Замена ветхих сетей систем жизнеобеспечения в размере 3 % от количества ветхих сетей в год. |
| Основные мероприятия Подпрограммы | 1. организации в границах муниципального округа водоснабжения и водоотведения; 2. расходы по содержанию водопроводного и канализационного хозяйства; 3. содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе проведение текущего и капитального ремонта объектов жизнеобеспечения и коммунальных сетей, замена ветхих коммунальных сетей; 4. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения). |
| Этапы и сроки реализации Программы | Подпрограмма реализуется в 2023 - 2025 годах в один этап |
| Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 700 тыс. руб., в том числе: 2023 год – местный бюджет 500 тыс. руб.; 2024 год – местный бюджет 2 600 тыс. руб.; 2025 год – 2 600 тыс. руб.. Объем финансирования Подпрограммы корректируется ежегодно после принятия бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Подпрограмма разработана в рамках постановления Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы (далее – Краевая Программа).

Подпрограмма направлена на развитие водохозяйственного комплекса муниципального округа, включает в себя комплекс мероприятий по модернизации и повышению надежности систем водоснабжения и водоотведения.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры муниципального округа является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Основными проблемами в обеспечении населения муниципального округа питьевой водой являются:

неудовлетворительное техническое состояние водозаборных сооружений, недостаточная производительность существующих водозаборных сооружений;

утечки воды из водопроводных сетей и сооружений в процессе ее подачи населению и другим потребителям вследствие износа водопроводных сетей и сооружений на 60,0 – 65,0%;

загрязнение и ухудшение экологического состояния водных объектов, являющихся источниками водоснабжения населения, сточными водами, сбрасываемыми без очистки, вследствие отсутствия очистных сооружений.

В области охраны окружающей среды одной из актуальных проблем является отсутствие канализационных очистных сооружений канализации в муниципальном округе.

Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей муниципального округа составляет 47,1 км и 28,3 км соответственно, из них нуждается в замене 47,1 км (100%) и 28,3 км (100%).

Системы водообеспечения и водоотведения муниципального округа в настоящее время требуют реконструкции, модернизации и капитального ремонта, а также строительства новых объектов. Необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, и соответственно качества воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Кардинальное решение проблемы аварийности трубопроводов водоснабжения и водоотведения возможно при переходе к планово-нормативным срокам замены изношенных трубопроводов.

Большое количество ветхих водопроводных и канализационных сетей муниципального округа ведет к увеличению числа аварий на сетях и к большим объемам утечек воды и неучтенного расхода воды. В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водопроводно-канализационного хозяйства приняло критический характер, и если системы не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер и потребует во много раз больше средств для строительства новых сетей и сооружений.

Высокий физический износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства ведет к созданию напряженной эпидемиологической ситуации по водообеспечению населения муниципального округа.

Применение программно-целевого метода для решения проблемы позволит:

улучшить качество жизни населения муниципального округа, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

осуществить комплекс мероприятий по реконструкции объектов за счет долгосрочных капитальных вложений из бюджетов различных уровней.

На реализацию подпрограммы могут повлиять нормативные правовые и макроэкономические риски, связанные с задержкой принятия запланированных нормативных правовых актов, а также изменением состояния финансовых рынков и деловой активности.

Реализация подпрограммы позволит создать эффективные механизмы, обеспечивающие надежность сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, качество услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, снизить уровень риска аварий на сетях и объектах водопроводно-канализационного хозяйства муниципального округа, что приведет к улучшению качества питьевой воды и очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации подпрограммы обусловлена тем, что проблемы в сфере жилищно-коммунального комплекса не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, а также связаны с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы и формирования условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе реализации проектов комплексного освоения и развития территории муниципального округа.

- Цели и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - гарантированное обеспечение населения муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Основная цель подпрограммы предусматривает несколько задач:

Повышение качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, предотвращение промерзания сетей водоснабжения в осенне-зимний период на территории муниципального округа;

Внедрение в секторе водоснабжения, муниципального округа современных технологий, обеспечивающих сокращение непроизводительных расходов воды;

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы предусмотрено Проведение капитального ремонта водоводов (2 шт.);

ежегодное снижение аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения на территории округа (10% в год по отношению к предыдущему году).

ежегодное снижение количества жалоб граждан на качество предоставляемых услуг водоснабжения, водоотведения (20% в год по отношению к предыдущему году), до 1 обращения в год;

замена ветхих сетей систем жизнеобеспечения в размере 3 % от количества ветхих сетей в год.

Мероприятия подпрограммы

Организация в границах муниципального округа водоснабжения и водоотведения; расходы по содержанию водопроводного и канализационного хозяйства; содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе проведение текущего и капитального ремонта объектов жизнеобеспечения и коммунальных сетей, замена ветхих коммунальных сетей; обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения).

- Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом ее исполнения

Ответственным исполнителем Подпрограммы является администрация Ольгинского муниципального округа.

Соисполнителями подпрограммы являются предприятия жилищно-коммунальной сферы Ольгинского муниципального округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с контрактом (договором), заключенным на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета муниципального округа и бюджета Приморского края при участии Ольгинского муниципального округа в целевой государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию подпрограммы.

Контроль целевого использования средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Ольгинского муниципального округа.

Подпрограмма № 2

«Развитие коммунальной инфраструктуры Ольгинского

муниципального округа» на 2023 - 2025 годы

Паспорт

| - Наименование подпрограммы | - Развитие коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального округа на 2023-2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель подпрограммы | - Администрация Ольгинского муниципального округа |
| - Цель подпрограммы | - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 2.Организация в границах округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, ритуальных услуг. 3. Благоустройство территории в границах округа. - 4. Выполнение полномочий по организации обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в части создания мест (площадок) сбора ТКО. |
| - Задачи подпрограммы | - 1. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 2. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 3. Организация обращения с твердыми коммунальными отходами в части создания и содержания мест (площадок) сбора ТКО. |
| - Мероприятия программы | - Организации в границах муниципального округа электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; 2. содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе проведение текущего и капитального ремонта объектов жизнеобеспечения и коммунальных сетей, замена ветхих коммунальных сетей; 3. мероприятия по организации и проведению отопительного периода; 4. создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории округа 5. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения). |
| - Дополнительные мероприятия | - Поддержка муниципальных программ по благоустройству территории муниципальных образований; - организация в границах округа ритуальных услуг и содержание мест захоронения; - оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности; - содержание объектов казны; - мероприятия по благоустройству территории округа. |
| - Целевые индикаторы и показатели | 1. Ежегодное снижение аварийности на объектах жизнеобеспечения на территории округа по данным ресурсоснабжающих организаций (10% в год по отношению к предыдущему году). 2. Ежегодное снижение количества жалоб жителей округа на качество предоставляемых услуг тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения (10% в год по отношению к предыдущему году). |
| - Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2021 - 2025 годах в один этап |
| - Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 26 205,16 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 7 184,00 тыс. руб.; 2024 год –11 837,16 тыс. руб.; 2025 год – 7 184,00 тыс. руб.; Объем финансирования Подпрограммы корректируется ежегодно после принятия бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период. |

На территории округа имеется 19 котельных: из них 4 котельных законсервированы в связи установкой КГУП «Примтеплоэнерго» 4 автоматизированных модульных котельных, 7 котельных находятся в аренде  КГУП «Примтеплоэнерго», 1 котельная передана в безвозмездное пользование муниципальному дошкольному учреждению, 1 элетрокотельная эксплуатируется МКОУ СОШ с.Веселый Яр.

Управляющая компания ООО «Восток» осуществляет управление многоквартирными домами на территории пгт Ольга, пос. Ракушка и пос. Тимофеевка, на территории с. Веселый Яр и пос. Моряк-Рыболов  управление многоквартирными домами осуществляется непосредственным способом по результатам общих собраний собственников помещений. ТСЖ на территории Ольгинского округа отсутствуют.

Протяжённость сетей теплоснабжения в округе составляет 11,8 км, завершенный отопительный период показал, что техническое состояние оборудования  удовлетворительное.

Протяжённость сетей водоотведения составляет 28,3 км., состояние системы в целом неудовлетворительное

Приоритетом разработки подпрограммы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного фонда, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Ольгинского округа, а также снижение расходов из-за потерь ресурсов в связи с износом оборудования.

Подпрограмма является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

Цели и задачи Подпрограммы

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

2.Организация в границах округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, ритуальных услуг.

3. Благоустройство территории в границах округа.

4. Выполнение полномочий по организации обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в части создания мест (площадок) сбора ТКО.

Целевые индикаторы и показатели

Показателями эффекивности мероприятий являются следующие индикаторы:

1. Ежегодное снижение аварийности на объектах жизнеобеспечения на территории округа по данным ресурсоснабжающих организаций (10% в год по отношению к предыдущему году).

2. Ежегодное снижение количества жалоб граждан на качество предоставляемых услуг тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения (10% в год по отношению к предыдущему году).

Мероприятия Подпрограммы

Мероприятиями Подпрограммы являются:

- Организации в границах муниципального округа электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

2. содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе проведение текущего и капитального ремонта объектов жизнеобеспечения и коммунальных сетей, замена ветхих коммунальных сетей;

3. мероприятия по организации и проведению отопительного периода;

4. создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории округа

5. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения).

Дополнительные мероприятия Программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Ольгинском муниципальном округе» на 2023-2025 годы

- Поддержка муниципальных программ по благоустройству территории муниципальных образований в рамках Краевой программы «1000 Дворов»;

- Организация в границах округа ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- Оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности;

- Содержание объектов казны;

- Мероприятия по благоустройству территории округа.

Приложение № 1

Мероприятия, запланированные в рамках исполнения

муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Ольгинском

муниципальном округе» на 2023 – 2025 годы

| № п/п | Мероприятия Программы |  | Финансирование по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Чистая вода» на 2023-2025 годы | 5700,00 | 500,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 1.1 | - расходы по содержанию водопроводного и канализационного хозяйства | 5700,00 | 500,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального округа» на 2023-2025 годы | 26205,16 | 7 184,00 | 11 837,16 | 7 184,00 |
| 2.1 | Мероприятия по организации и проведению отопительного сезона. | 10552,00 | 4 184,00 | 3 184,00 | 3 184,00 |
| 2.2 | - организации в границах муниципального округа электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2.3 | содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе проведение текущего и капитального ремонта объектов жизнеобеспечения и коммунальных сетей, замена ветхих коммунальных сетей | 6500,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2.4 | создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.5 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения) | 4653,16 | 0,00 | 4 653,16 | 0,00 |
| 3 | Дополнительные мероприятия | 14053,65 | 5 750,00 | 9 963,41 | 9 963,41 |
| 3.1 | благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках Краевой программы Приморского края «1000 дворов» | 14046,82 | 3 100,00 | 5 473,41 | 5 473,41 |
| 3.2. | организация в границах округа ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 930,00 | 150,00 | 390,00 | 390,00 |
| 3.3 | оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по муниципальной собственности | 4800,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 3.4 | содержание объектов казны | 3000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3.5 | мероприятия по благоустройству территории округа | 2900,00 | 900,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| ИТОГО |  | 48424,64 | 13 434,00 | 24 400,57 | 19 747,41 |